附表

开江县“十四五”综合交通运输发展规划

| 序号 | 项目名称 | 性质 | 项目建设内容 | “十四五”投资估算（万元） | 建设规模（公里或个） | 建设起止年限 | “十四五”期间完成进度 | 省“十四五”项目 | 市“十四五”项目 | 三年大会战项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | | | **2900978** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、公路** | | | | **1689460** |  |  |  |  |  |  |  |
| **高速公路** | | | | **896200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江至梁平高速公路 | 新建 | 新建高速公路30.4公里，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。 | 366200 | 30.4 | 2020—2024 | 续建项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| 2 | 城宣渝高速公路 | 新建 | 新建高速公路16公里，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。 | 160000 | 16 | 2023—2027 | 新开工项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目，投资估算依据2022—2024年投资情况进行调整。 |
| 3 | 达州至万州直达高速公路 | 新建 | 新建高速公路22公里，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。 | 220000 | 22 | 2023—2027 | 新开工项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目，投资估算依据2022—2024年投资情况有所调整。 |
| 4 | 达万直线高速 | 新建 | 该项目在重庆境内，由重庆市建设。 | 0 |  | 2021—2026 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| 5 | 开梁高速公路北延至城宣渝高速公路 | 新建 |  | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 6 | 开梁高速公路互通连接线 | 新建 |  | 150000 | 10 | 2022—2025 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 7 | 城宣渝高速公路互通连接线 | 新建 |  | 0 | 8.5 | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 8 | 达万直达高速互通连接线 | 新建 | 在长岭镇设置集疏运场地。 | 0 | 10 | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| **国省干线公路** | | | | **195510** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G542线开江县讲治镇至开州南雅界段公路工程 | 改（扩）建 | 新改建二级公路12.1公里。 | 24200 | 12.1 | 2023—2026 | 新开工项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目，投资估算依据2022—2024年投资情况有所调整。 |
| 2 | S201线开江县灵岩镇至宣汉公路工程 | 改（扩）建 | 新改建三级公路11.5公里，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。 | 17250 | 11.5 | 2023—2025 | 新开工项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| 3 | 省道S201线（灵岩至联盟桥）大修工程 | 改（扩）建 | 大修灵岩镇至联盟桥段54.9公里。 | 109800 | 54.9 | 2023—2025 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 4 | S305线开江县八庙镇至达川界公路工程 | 改（扩）建 | 新改建二级公路30.7公里 | 37000 | 30.7 | 2022—2024 | 新开工项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| 5 | S305开江县长岭镇万州界至任市镇靖安乡段改建工程 | 改（扩）建 | 新改建三级公路25.2公里 |  | 25.2 | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 新增省道，省道网调整后S305走向。 |
| 6 | 任市镇（新街社区至梁平界） | 新改建 | 新改建4.84公里，三级公路，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。 | 7260 | 4.84 |  | 新开工项目 |  | √ | √ | 三年大会战项目。现为新增省道S505。 |
| **快速通道** | | | | **261750** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 达万直线快速 | 新建 |  |  |  | 2021—2025 | 续建  项目 |  | √ | √ | 开（江）达（川）快速通道（经开大道），对应市级目标，规划期内开江暂无任务，市级先期实施市内段新建主干道8.4公里。 |
| 2 | G542线达州至开江段公路工程（达开快速通道） | 改（扩）建 | 一级公路51.04公里，设计速度80公里（60）公里/小时，路基宽度32（27）米。 | 120000 | 51.04 | 2016—2024 | 续建  项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目，投资估算依据2016—2024年投资情况进行调整。 |
| 3 | 达川区南岳镇至开江县梅家乡公路工程（开江至开州快速通道） | 新改建 | 新改建35公里，三级公路，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。 | 52500 | 35 |  | 新开工项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目。现为新增省道S503，市级目标任务加快前期。投资依据2022—2024年投资情况有所调整。 |
| 4 | 宣汉县七里乡至开江县长岭镇公路工程（经回龙、普安、甘棠） | 新改建 | 新改建59.5公里，三级公路，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。 | 89250 | 59.5 |  | 新开工项目 |  | √ | √ | 开江至宣汉快速通道。  三年大会战项目。现为新增省道S504，按新增省道调整后规划。 |
| **国省干线附属设施** | | | | **15000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G542国省干线服务中心（广元—万州） | 新建 | 如厕、停车、休息、加水、充电桩、加油站、零售等。 | 5000 |  | 2023—2024 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目，投资估算依据2022—2024年3个服务中心总投资进行拆分。 |
| 2 | S201国省干线服务中心（龙泉（宣汉）—新街（开江）） | 新建 | 如厕、停车、休息、加水、充电桩、加油站、零售等。 | 5000 |  | 2023—2024 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目，投资估算依据2022—2024年3个服务中心总投资进行拆分。 |
| 3 | S305国省干线服务中心（拔秒（开江）—思依（阆中）） | 新建 | 如厕、停车、休息、加水、充电桩、加油站、零售等。 | 5000 |  | 2023—2024 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目，投资估算依据2022—2024年3个服务中心总投资进行拆分。 |
| **物流园区集疏运线路** | | | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江达州东部经济开发区至达州第二园区直达快速 | 新建 |  | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 2 | 开江达州东部经济开发区物流港至长田工业园区道路 | 新建 |  | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 3 | 达州东部经济开发区开江园区至万达开长江上游国际陆港直达快速 | 新建 |  | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| **农村公路** | | | | **321000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旅游路、产业路、幸福美丽乡村路 | 新改建 | 新改建旅游路、产业路、幸福美丽乡村路400公里 | 240000 | 400 | 2022—2025 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目（含美丽乡村路方案项目）。 |
| 2 | 通村公路 | 新改建 | 新改建通村公路（撤并村、通组路路面改造）拓宽400公里 | 32000 | 400 | 2022—2025 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| 3 | 桥梁 | 新改建 | 新改建桥梁18座 | 5400 | 18 | 2022—2025 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| 4 | 农村公路安全提升工程 | 新改建 | 新改建安全生命防护工程280公里 | 8400 | 280 | 2022—2025 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| 5 | 农村公路养护工程 | 大中修 | 实施农村公路大中修工程440公里 | 35200 | 440 | 2022—2025 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| **二、养护工程** | | | | **3523** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G542城区五路口至应急保通中心 | 大修 | K423+772—K427+000 | 0 | 3.2 | 建成 | 建成  项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 2 | G542开江段大中修工程 | 中修 | K418+964—K423+722 | 720 | 4.808 | 2022—2022 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 3 | G542开江段大中修工程 | 中修 | K427+000—K432+364 | 536 | 5.364 | 2022—2022 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 4 | G542开江段大中修工程 | 中修 | K439+903—K443+396 | 349 | 3.493 | 2022—2022 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 5 | S201开江段大中修工程 | 中修 | K187+234—K194+274 | 704 | 7.04 | 2022—2022 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 6 | S201开江段大中修工程 | 中修 | K197+858—K210+000 | 1214 | 12.142 | 2022—2022 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| **三、铁路** | | | | **440000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **客运铁路** | | | | **440000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成都经达州至万州高速铁路 | 新建 | 新增高铁通道，国铁Ⅰ级双线铁路，设计速度350公里/小时。 | 440000 | 126 | 2020—2025 | 续建  项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| 2 | 开江—忠县—黔江铁路 | 新建 | 配合市局规划新增开江经忠县至黔江铁路，力争纳入中长期国家铁路网规划。 | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| 3 | 开（江）—开（州）、梁（平）轨道交通 | 新建 | 达州市城际轨道交通线网规划方案中，达州至开江市域线纳入了远景规划，从城区至开江距离约为28公里，至开州区里程约60公里、至梁平区里程约50公里。积极配合市局开展方案研究。 | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 4 | 达州—开江—开州—襄阳铁路 | 新建 | 配合市局规划新增达州—开江—开州—襄阳铁路，力争纳入中长期国家铁路网规划。 | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| 5 | 市城轨道交通 |  | 开展主城区轨道交通和主城区至各县（区）轨道交通研究。 | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| 6 | 万达开城际轨道交通 | 新建 | 依托成达万、西渝高铁，研究论证开通万达开城际轨道交通。 | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。 |
| **货运铁路** | | | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 达万铁路扩能 | 复线新建 | 从达州直达万州深水港，实行客货分离，将货运运能产的2000万吨/年提高至5000万吨/年以上，畅通经万州港东向出海及南下的铁路货运大通道，增强川东北地区联动万州深水港，为陕南、甘肃、宁夏等地区提供多式货物联运的物流服务能力和效率。 | 0 | 35.2 | 规划研究 | 储备  项目 | √ | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| **四、内河水运** | | | | **2520** |  |  |  |  |  |  |  |
| **港口功能完善项目** | | | | **400** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江县水上旅游码头工程 |  | 提升码头4个。 | 400 |  | 2022—2025 | 新开工项目 |  | √ | √ | 三年大会战项目。投资、年限来自市十四五。 |
| **安全监管及应急救援** | | | | **2120** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新购船检设备 |  | 1套。 | 120 |  | 2021—2025 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 2 | 水路运输安全监管平台 |  | 新建水路运输安全监管平台1个。 | 1000 |  | 2023—2025 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 3 | 海巡艇 |  | 新购海巡艇2艘。 | 400 |  | 2023—2025 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 4 | 应急抢险物资 |  | 新购应急抢险救援物资，含医药箱、救生衣、救生艇、编织袋、绳子等。 | 200 |  | 2022—2025 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 5 | 防洪系缆桩 |  | 防洪桩、岸电（配套）设施等。 | 200 |  | 2024—2025 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 6 | 安全环保设施设备 |  |  | 200 |  | 2024—2025 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| **五、通用机场** | | | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江通用机场 | 新建 | 二类通用机场，修建1000米以上跑道一条及配套空管服务保障设施等。 | 0 |  | 规划研究 | 储备  项目 |  | √ | √ | 市十四五项目。三年大会战项目。 |
| **六、客货枢纽** | | | | **732550** |  |  |  |  |  |  |  |
| **客运场站** | | | | **22550** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江县高铁综合客运枢纽 | 新建 |  | 1000 |  | 2024—2028 | 新开工项目 | √ | √ |  | 市十四五项目。 |
| 2 | 开江客运总站 | 改扩建 |  | 1000 |  | 2022—2024 | 新开工项目 | √ | √ |  | 市十四五项目。 |
| 3 | 乡镇客运站 |  | 数量22个。 | 19800 |  | 2021—2025 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| 4 | 村级招呼站 |  | 数量375个。 | 750 |  | 2021—2026 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| **乡镇运输服务站** | | | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域中心综合运输服务站 | 新建 |  |  |  | 规划研究 | 储备  项目 |  | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| **客运枢纽站场配套工程** | | | | **450000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江高铁站综合客运枢纽配套工程 | 新建 | 站前广场、道路等。 | 50000 |  | 2024—2028 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。投资估算依据2022—2024年投资情况有所调整。 |
| 2 | 高铁新城 | 新建 | 建设高铁大道等工程。 | 400000 |  | 2023—2028 | 新开工项目 |  |  | √ | 三年大会战项目。投资估算依据2022—2024年投资情况有所调整。 |
| **货运场站** | | | | **260000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江县商贸物流园 | 新建 | 项目建设地点为开江汽车站，项目第一期用地19.69亩，含快递分拣中心。 | 10000 |  | 2022—2023 | 新开工项目 |  | √ | √ | 达州东部经济开发区物流港，三年大会战项目。 |
| 2 | 开江临港物流园区 | 新建 | 建设临港物流园，发送能力410万吨/年。 | 250000 |  | 2022—2028 | 新开工项目 | √ | √ | √ | 万达开长江上游国际陆港。  投资估算依据2022—2024年投资情况有所调整。（注：市十四五该项目为“储备项目”）。 |
| **七、邮政规划建设** | | | | **3725** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江县快递分拨中心 |  |  | 2000 |  | 2024—2027 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 2 | 乡镇快递分拣中心 |  |  | 1600 |  | 2023—2028 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| 3 | 开江县村级投递点 |  | 村级检测投递点125个 | 125 |  | 2022—2023 | 新开工项目 |  | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| **八、交通信息化** | | | | **2200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江交通一体化信息平台 | 新建 | 新改建交通一体化信息平台，含建设、养护、管理、运营等。 | 200 |  | 2023—2025 | 新开工项目 |  | √ | √ | 三年大会战项目。（注：市十四五投资为2000万元）。 |
| 2 | 科技治超建设项目 | 新建 | 新建科技治超点3个。 | 2000 |  | 2021—2024 | 新开工项目 |  |  |  | 取自其他项目资料。 |
| **九、城市公交** | | | | **27000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **公交枢纽站** | | | | **10000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江县公交总站 | 新建 |  | 10000 | 6000m2 | 2022—2025 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| **公交首末站** | | | | **7000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开江县公交首末站 | 新建 | 新建公交首末站1个。 | 2000 | 2500m2 | 2024—2024 | 新开工项目 |  | √ | √ | 三年大会战项目。 |
| 2 | 开江县公交停保场 | 新建 |  | 5000 | 4000m2 | 2023—2025 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |
| **公交装备** | | | | **10000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交车更新换代 | 新购 |  | 10000 | 100 | 2021—2025 | 新开工项目 |  | √ |  | 市十四五项目。 |

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委，

县法院，县检察院，县人武部。

开江县人民政府办公室 2022年3月24日印发