开江县既有住宅增设电梯“一站式”服务

专项改革实施方案

为提升既有住宅增设电梯办事效率，构建“一站式”服务长效机制，着力改善老旧住宅区居民住房条件和人居环境，根据市委全面深化改革常委会会议精神和《达州市人民政府办公室关于印发达州市中心城区既有住宅增设电梯“一站式”服务专项改革实施方案的通知》（达市府办函〔2023〕83号）文件精神，结合开江县实际，特制定本方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习 贯彻党的二十大精神，全面落实省、市、县关于既有住宅增设电梯的工作部署，认真践行以人民为中心的发展思想，坚持以改革 的思路和办法，推动解决既有住宅增设电梯协调难、手续繁、 流程多、补贴慢等群众关心的急难愁盼问题，突出优化办理环节、精简办理流程、全程优化服务、缩短办理时限原则，设置既有住宅加装电梯“一站式”受理专窗（以下简称受理专窗），大力推行一窗受理、分类审批、统一出件工作模式，全面实现加装电梯“一站式”综合办理，审批环节优化30%以上，审批提速60%以上，行政审批时间从28个工作日压缩为11个工作日，在改革落实中进一步提升人民群众的获得感、幸福感。

二 、工作任务

实行“一窗受理、联合踏勘、部门联动”的审批模式，进一步规范我县既有住宅电梯增设审批流程。

（一）动议表决。街道办事处（乡镇人民政府）对有电梯增设意愿的业主积极开展监督指导工作，就是否增设电梯征求本单元全体业主意见，由本单元房屋专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意，签署同意申报意见，并在本单元人流密集可视处进行不少于5个工作日的公示。

（二）做好矛盾调处。街道办事处（乡镇人民政府）要切实履行属地管理职责，加大政策宣传引导，在前期动议表决、公示公告阶段，认真落实省、市文件精神，指导业主按要求完善动议表决、公示公告等程序。充分运用“两调一诉”工作机制，全面推广“党建+调解”模式，整合调解资源，街道办事处（乡镇人民政府）、社区调解委员会要主动协调解决加装电梯矛盾纠纷，做好信访接待、回复工作，涉及专业性较强、技术较强的，相关部门应当参与调解。经调解不成的，引导利害关系人通过法律途径提起诉讼，辖区人民法院应依法受理。对已办理规划审查和施工备案手续的既有住宅增设电梯工程，相关业主应当提供必要的施工便利，不得阻挠、破坏施工。对阻挠、破坏施工等违反治安管理秩序的行为，由公安机关依法处理。

（三）提出补偿建议。街道办事处（乡镇人民政府）要充分发挥“坝坝会” “调处会”等前沿作用，根据增设位置、房屋性质等因素，结合周边同类型既有住宅增设电梯情况，提供楼层出资系数及补偿建议，为出资和补偿提供参考，推进电梯增设工作。

（四）资料受理。凡是申报办理既有住宅增设电梯相关手续的，由实施主体依据街道办事处（乡镇人民政府）签署同意申报电梯增设意见及相关资料，向政务服务大厅“一窗通”电梯增设专窗提交申请，资料受理后交县自然资源局。

（五）联合踏勘。资料受理齐全后3个工作日内，由县自然资源局牵头组织街道办事处（乡镇人民政府）、县住建局、县综合行政执法局、县行政审批局、县消防救援局等单位到现场进行踏勘，就实施主体提供的增设电梯设计方案，结合现场实际，核实增设电梯是否符合建设用地、城乡规划(国土空间规划)，权属是否合法；是否满足建筑结构安全要求；是否占用原有的消防通道和人员疏散通道（确需占用，应留足4米的消防车道、1.2米的人员疏散通道）；现场联合踏勘并共同会商后签署意见。联合现场踏勘的相关部门应明确一名专人负责，不得随意更换，不得随意拖延时间，现场踏勘意见代表本单位意见。为抓好此项民生工作，结合开江县既有住宅特别是老旧小区住宅的实际，在现场踏勘时，应认可既有建筑之间已形成的防火间距、疏散通道等现状。

（六）审查办理。联合现场踏勘结束，所有部门（街道办事处、乡镇人民政府）签署同意意见后，县自然资源局通知实施主体，实施主体按程序提供相关资料（含房屋质量鉴定报告），各部门按规定加快审查，并在承诺时限内出具书面审查意见。县自然资源局负责出具建设工程规划意见；县住建局负责办理施工图审查备案、质量安全监督备案；除限额以下工程外，县行政审批局施工许可证核发可按照告知承诺制方式办理。

（七）施工监督管理。在既有住宅增设电梯过程中，县建设工程安全质量监督部门负责对增设电梯施工质量安全的监督管理；县市场监管局负责对电梯设施设备安装的监督管理；县综合行政执法局负责根据城乡规划法等法律法规对违法加装电梯行为进行查处（已取得规划许可未办理质量安全监督手续开工建设的由县住建局负责查处）；街道办事处（乡镇人民政府）负责辖区的日常监督管理，排查违法安装电梯行为，发现未取得相关手续开工建设的，应立即报告县综合行政执法局、县住房和城乡建设局。

（八）办理竣工验收、电梯验收、申请补贴。加装电梯工程完成建设安装后，建设单位按程序组织施工企业、电梯安装企业、地勘、设计、监理等责任主体开展工程竣工验收，验收合格后县质安站出具建设工程质量监督报告。同时将电梯相关验收资料提交到市市场监管局特检所，由其完成电梯检验等相关工作。竣工验收合格后，建设单位将涉及联合竣工验收的相关资料提交受理专窗并转县住建局，3个工作日内县住建局组织街道办事处（乡镇人民政府）、县自然资源局、县市场监管局、县综合行政执法局、县行政审批局等部门到现场开展联合验收并签署会商意见，办理竣工验收备案。竣工验收备案和特种设备检验合格后，受理专窗将申请补贴相关资料交县住建局审核，转县财政部门核查并按程序拨付补贴资金。

三、化解矛盾

秉承“尊重事实、化解矛盾”的原则，各方需加快已竣工投入运行的既有住宅增设电梯的处置速度。街道办事处（乡镇人民政府）负责统计辖区内增设电梯已经建完并实际投入使用的情况交县住建局，县市场监督管理局负责协调市市场监督管理局特检所，按照“尊重事实、特事特办、化解矛盾”的原则，由建设单位委托有资质的第三方机构对增设电梯的基础、结构和房屋质量进行鉴定，县住建局将投入使用的增设电梯情况函告市场监督管理局特检所，凭质量鉴定合格报告对已经建成的电梯按现状进行监督检验，办理特种设备使用登记证。在建手续不全的项目，县综合行政执法局根据职能职责责令建设单位停止施工并对施工企业进行查处，县自然资源局组织相关部门到现场进行联合踏勘，签署踏勘意见。联合踏勘同意增设电梯，街道办事处（乡镇人民政府）责成建设单位完善相关建设手续。建设单位委托有资质的鉴定公司对已建部分进行质量鉴定和房屋质量鉴定，各部门根据质量鉴定合格报告完善后期建设手续。

四、保障措施

（一）提高政治站位。既有住宅加装电梯工作是“微改革”、民生实事重要事项，是解决群众办事难点堵点卡点问题的重要举措。街道办事处（乡镇人民政府）、相关部门（单位）务必提高政治站位，切实增强为民服务意识，加强组织领导、统筹协调、工作督导，建立联络员机制，扎实推进任务落实。

（二）强化部门协同。县住建局牵头，相关部门（单位）协作配合，协同做好加装电梯工作的统筹协调和工程质量安全监管指导。各相关部门（单位）要主动担当、加强协作，共同做好相关政策解读和实施指导工作，共同解决工作中遇到的困难和问题。

（三）强化改革宣传。加强既有住宅加装电梯“一站式”服务政策宣传，深入一线宣传报道改革落实中的生动实践和群众感受到的新变化，推动惠民政策及改革措施家喻户晓，着力把市委、市政府改革部署转化为干部群众的自觉行动。各相关部门（单位）要通过开展政策解读会、网上互动交流等活动，积极回应社会关切，及时解决突出问题。

（四）建立维保新模式。按照“谁所有、谁负责”的原则，由使用单位或委托管理单位履行电梯日常安全管理职责。积极探索智能监管模式，对电梯运行动态、安全状况实行24小时监测。支持电梯加装业主将政府补贴资金按照出资比例留存不低于50%或将电梯运行过程中刷卡使用费留存一部分作为电梯后续维保资金，解决维保资金筹集难、电梯维修不及时等问题。

附件：既有住宅加装电梯资料清单

附件

既有住宅加装电梯资料清单

1.现场勘验 （专窗收、转自然资源局）

①达州市既有住宅增设电梯申请；

②委托书（含身份证、房屋产权证复印件）；

③电梯增设公示公告（含签字表）、街道办事处（乡镇人民政府）同意申报电梯增设意见；

④增设电梯示意图。

2.规划设计审查（专窗接收资料，转自然资源局）

①联合踏勘意见表；

②土地权属证明（如涉及占用公用设施的需提供公用事业 单位意见）；

③房屋结构安全鉴定报告；

④电梯规划设计方案（平面图/效果图）；

⑤公示公告佐证文件以及社区出具的公示结论

⑥电梯增设位置地形测绘图。

3.施工图审查备案、建设工程质量监督备案 （专窗接收资 料转区住房和城乡建设局）

①已审查批准的电梯规划设计方案；

②施工图审查报告及合格书；

③施工图设计文件；

④抗震复核报告、房屋结构安全鉴定报告、地勘报告；

⑤施工合同、监理合同；

⑥施工组织设计；

⑦五方法定代表人签署的授权书及工程质量终身承诺书。

4.申报电梯安装告知、特种设备检验

①提交电梯安装告知书；

②电梯出厂资料；

③安装单位安装资料；

④部门告知书或相关备案手续；

⑤工程质量验收或鉴定报告。

5.竣工验收及申请补贴（专窗接收资料转区住房和城乡建设局）

①联合竣工验收申请；

②工程质量监督报告、消防验收（备案）；

③工程竣工验收报告、竣工图；

④项目监理、施工管理及技术文件；

⑤施工单位签署的工程质量保修书；

⑥达州市既有住宅增设电梯财政补贴申请表；

⑦申请人办理电梯资金补贴委托书；

⑧地勘报告、抗震复核报告。

6.专窗转申请补贴阶段资料（专窗接收资料转区住房和城乡建设局）

①达州市既有住宅增设电梯财政补贴申请表；

②申请人办理电梯资金补贴委托书；

③竣工验收备案书；

④特种设备登记使用证。