征地拆迁补偿经费费专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

- 项目设立原因及背景：做好集体土地征地拆迁补偿工作，促进土地资源的合理利用，保障被征地农民的合法权益，维护社会稳定与和谐。

- 项目立项、资金申报的依据：依据年度土地出让收支计划和土地征收计划，纳入年度预算，财政分期安排资金。

- 项目主要内容：土地征收、房屋及附着物补偿、场地平整及垃圾清运等。

- 主管部门职能：负责业务指导、征地事务所具体负责项目实施及合同签订、房屋及附着物移交、场地平整及垃圾清运等工作。

（二）实施目的及支持方向。我县制定了开江县中心城区集体土地征地拆迁补偿安置管理办法，规范了项目实施程序、补偿标准等。项目实施目的和主要工作任务保障全县重点项目落地实施，为全县经济社会发展提供要素保障。

- （三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，2023年全年预算安排征地和拆迁补偿支出20000万元，项目资金分配根据项目的轻重缓急及实施进度分配。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目主要内容是依照《达州市人民政府关于印发达州市征地拆迁补偿安置办法的通知》（达市府发〔2018〕22号）等文件对拆迁户支付征地和拆迁补偿支出。

年度整体绩效目标是按照县委政府的统一安排，完成全年征收土地计划，房屋附着物拆迁补偿到位，为全县重点项目落地和土地出让工作做好前期基础工作。计划实现的具体绩效目标：房屋拆迁安置补偿控制在20000平方米以内，征收土地面积在2500亩以内；土地出让收入大于100000万元；补偿成本资金控制在30000万元以内；群众满意度高。安置财政安排进行了预算目标绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对绩效目标的设置，项目的实施全过程，绩效目标的完成进度，分析是否达到预定的绩效目标，对完成情况进行分析，以期提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点是土地征收项目安置补偿协议的签订，补偿支付进度、土地及房屋附着物移交、清运等工作进展情况。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况，。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。评价组人员构成，组长为业务股室的分管领导、成员业务股室负责人、现场负责人、监理人员、驻守督导单位技术人员和职责分工，在分管领导的指挥下，各司其职，共同做好评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。项目根据县委政府的重大工作部署、重点工作任务安排设立、调整延续。目绩效目标设置征求业务股室意见，力求科学、合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦县级重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，符合资金，管理基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。我县制定了《开江县中心城区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置办法》。

3.项目实施。预算执行，年度预算控制额度20000万元，根据全县重点项目实施情况，年中预算调整10443.02万元，实际完成10443.02万元，执行率100%，资金开支范围符合项目设定的范围，用于对拆迁户进行支付过渡费支付进度完成100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，发挥了财政资金的绩效作用。

4.项目结果。

项目完成质量指标：资金支付及时，财政资金到位，按时支付到指定账户,没有发生资金支付差错事故。

项目完成成本指标：支付补偿资金10443.02万元。

项目完成数量指标：房屋拆迁补偿安置面积控制在20000平米以内，实际补偿4722平米；征收土地面积控制在2500亩以内，实际补偿518亩，符合预期。

项目完成时效指标：支付时间，指标值≤12月，实际支付时间符合预期。

经济效益指标，土地出让收入计划100000万元，实际完成97272万元，完成率97.27%，

项目可持续影响指标：加快城市化进程，改善人文居住环境。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于基础设施。为项目建设提供土地要素保障。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

- 四、评价结论

绩效目标完成较好，参照市县征地拆迁安置补偿方案，实施土地征收，附着物补偿，支付了土地补偿费、青苗房屋拆迁补偿费，保证了全县重点项目落实，有力促进了全县经济社会的发展，自评分99.45分。

- 五、存在主要问题

个别绩效目标设置较粗略。

- 六、改进建议

绩效目标需进一步细化，全面反映该项工作开展情况。