附件4

开江县自然资源局

专项预算项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据《开江县人民政府关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作相关事宜的批复》（开江府资〔2023〕111号）文件精神，县政府同意以360000元(大写:叁拾陆万元)作为采购控制价，依法实行政府采购，据实解决。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要内容为对全县做好耕地疑似变化图斑核实整改工作，根据《自然资源部耕地保护监督司关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作的通知》（自然资耕保函〔2022〕77号）文件精神，自然资源部下发的2022年上半年耕地疑似转为林地、草地、园地等其他农用地变化图斑开展逐地块现场核实工作，通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云系统”耕地进出平衡外业监管任务模块进行反馈。自然资源部共下发开江县耕地卫片图斑2408个。

**（三）项目资金申报相符性。**

根据《自然资源部耕地保护监督司关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作的通知》（自然资耕保函〔2022〕77号）文件要求，自然资源部下发的2022年上半年耕地疑似转为林地、草地、园地等其他农用地变化图斑2408个，需开展逐地块现场核实工作，通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云系统”耕地进出平衡外业监管任务模块进行反馈，申报内容与实施内容相符，与2022年上半年耕地卫片工作实际相符。县本级资金在使用过程中，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。根据《开江县人民政府关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作相关事宜的批复》（开江府资〔2023〕111号）文件精神，县政府同意以360000元(大写:叁拾陆万元)作为采购控制价，最终合同价款335800.00元(大写:参拾参万伍仟捌佰元整)，资金到位率100%。

2．资金使用。根据《开江县人民政府关于同意拨付开江县2022年上半年耕地卫片监督工作合同价款的批复》（开江府资〔2024〕165号）文件精神，县人民政府同意由县财政统筹资金拨付开江县2022年上半年耕地卫片监督项目合同价款33.58万元（大写：叁拾叁万伍仟捌佰元整），资金暂未拨付。

1. **项目财务管理情况。**

开江县2022年上半年耕地卫片监督项目财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

开江县2022年上半年耕地卫片监督项目严格按照《四川省自然资源厅办公室关于做好耕地卫片监督与进出平衡监管系统使用工作有关事项的通知》（川自然资办函〔2022〕165号）规定，及时对2408个图斑填报耕地日常流入流出信息，耕地卫片监督情况补充信息，填报年度耕地进出平衡落实等信息。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

开江县2022年上半年耕地卫片监督项目已全面完成，卫片监督2408个图斑已全部在“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”中报送。

**（三）项目效益情况。**

对自然资源部下发的2022年上半年耕地卫片监督图斑和省2022年度耕地双月动态监测变化图斑，我县自然资源局组织作业单位实地核实，已将实际变化情况通过“监管系统”反馈。对于符合政策规定将一般耕地转为其他农用地的，已纳入年度进出平衡方案编制工作中，落实补充耕地，确保实现年度耕地进出平衡，确保耕地质量不降低，数量不减少，稳定耕地布局。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

项目资金拨付不及时，项目资金拨付进度滞后。

**（二）相关建议**

加强宣传力度，扩大宣传知识面，鼓励群众参与，大力宣传耕地保护相关法律法规，全面增强耕地保护意识，营造良好社会氛围。