附件4

开江县自然资源局

关于开江县自然资源调查监测应急快速响应试点项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

- 项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据四川省自然资源厅办公室《关于印发﹤2022年度四川省自然资源调查监测体系建设试点工作方案﹥的通知》（川自然资办函【2022】100号）要求，开江县需要开展自然资源调查监测应急快速响应试点工作。

（二）实施目的及支持方向。为满足省委省政府、自然资源部对涉及民生、社会关注的焦点和难点问题等突发性事件快速响应的需求，探索完善自然资源调查监测应急快速响应机制，切实推进自然资源调查监测应急快速响应试点工作。

（三）预算安排及分配管理。经我局积极沟通协调，县政府于2023年2月20日批复同意我局开展开江县自然资源调查监测应急快速响应试点工作，招标控制价40万元；

（四）项目绩效目标设置。该项目的实施是根据省市文件要求。具体绩效目标设置情况，数量指标设置：数量指标，完成全县1031.33平方公里的试点工作；质量指标，验收合格率100%；时效指标，完成及时率100%；社会效益指标，调查监测试点覆盖率100%；服务对象满意度指标，群众满意度大于等于90%；经济成本指标，项目预算控制额40万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的，对项目立项、实施、产生的效益进行评价，达到发挥财政资金保障民生的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，评价重点是完成的质量、完成进度以及验收合格率、群众满意度等。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成，组长为业务股室的分管领导、成员业务股室负责人、相关业务股室负责人，各自然资源所，技术单位技术人员和职责分工，在分管领导的指挥下，各司其职，共同做好评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我局编制了项目实施方案，上报市局批准，再报省级主管部门。开江县应急监测快速响应试点项目按照规定在年初纳入年度实施计划，并按照要求实施了试点项目。

2.项目管理。开江县自然资源调查监测应急快速响应试点项目财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度。项目实施期间严格执行《2022年度四川省自然资源调查监测体系建设试点工作方案》、《开江县政府性投资项目管理办法》等相关制度

3.项目实施。在报县政府批复后，按照《中华人民共和国招标投标法》《四川省政府采购项目管理办法》等管理办法确定了作业单位，试点成果已通过省级验收，保证了项目质量。

4.项目结果。设置的绩效目标完美完成、在预定的时限内完成试点。

（二）专用指标绩效分析。

这是省委省政府统一部署的试点项目，通过项目实施，初步建立了联络人数据库，实现了在线调度，提高了自然资源调查监测应急快速响应领导小组的应急反应能力，初步形成了的自然资源调查监测应急快速响应试点工作报告。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

开江县的应急监测试点工作主要采取现场巡查与更新高清影像图相结合的方式同步进行，通过建立县、乡、村三级联络人数据库，建立远程快速反应在线调度系统，开展应急快速响应，实地调查监测现场状况，通过此次试点，初步形成了自然资源调查监测应急快速响应试点工作报告，由于该项目还未进行履约验收，自评分90分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

目前由于作业单位未提交最终成果，故暂未进行履约验收，合同款暂未拨付。

（二）相关建议

积极督促作业单位提交最终成果，以便开展履约验收等后续工作，尽快将项目款拨付到位。